# باسمه تعالي

# عنوان روش اجرايي: تعميرات روزمره و اضطراري

كد شناسايي: MPU/P-02-00

| تهيه كننده | تأئيد كننده | تصويب كننده |
| --- | --- | --- |
| تاريخ تهيه | تاريخ تأئيد | تاريخ تصويب |
| اين سند از تاريخ ...................... لازم الاجرا است. |  |  |

## فهرست مطالب

1- هدف	3

2- دامنه كاربرد	3

3- تعاريف	3

4- مسووليت	3

5- روش	4

5-1- مديريت درخواست كارها	4

5- 2-  انجام تعميرات اضطراري	5

5- 3-  گزارشات	6

6-مراجع	7

7- پيوست	7

### 1- هدف

هدف از تدوين اين روش اجرايي مشخص نمودن نحوه‌ي انجام فعاليت‌هاي نگهداري و تعميرات روزمره و اضطراري در راستاي افزايش عمر مفيد تجهيزات و كمينه كردن هزينه‌هاي توقفات خطوط توليد و بالابردن قابليت اطمينان تجهيزات توليد، مي‌باشد.

### 2- دامنه كاربرد

اين روش اجرايي در برگيرنده كليه تجهيزات موثر بر توليد در شركت --- مي‌باشد.

### 3- تعاريف

بخش برنامه‌ريزي تعميرات: شامل مسوول برنامه‌ريزي- كارمند ارشد برنامه‌ريزي مي‌باشتد.

بخش مجري: تعميرات مكانيك (ماشينري، ثابت،كارگاه مركزي) تعميرات برق، تعميرات ابزار دقيق

نت: نگهداري و تعميرات

Work Order (درخواست انجام كارهاي تعميراتي): فرمي است كه از طرف متقاضي انجام كار تعميراتي تكميل شده و جهت ادامه روند كار به واحد برنامه‌ريزي تعميرات ارسال مي‌گردد.

گروههاي مجري تعميرات: شامل نيرو هاي رسمي/ پيمانكاري بخش مجري

### 4- مسووليت

مسووليت حسن اجراي اين روش اجرايي با رئيس تعميرات مي‌باشد.

### 5- روش

#### 5-1- مديريت درخواست كارها

متقاضي پس از تكميل فرم "درخواست انجام كارهاي تعميراتي " به شماره MPU/F-02-01-00پيوست شماره 7-1- 1 آن را جهت تأييد به رئيس خود ارسال مي‌نمايد.

رئيس واحد متقاضي در صورت تأييد، فرم مذكور را از طريق سيستم اتوماسیون به رييس برنامه‌ريزي تعميرات ارسال مي‌نمايد.

رييس برنامه‌ريزي تعميرات نسبت به دريافت، بررسي، ثبت، اولويت‌بندي اقدام نموده و حسب نوع كار به رؤساي واحدهاي مجري مرتبط ارسال مي‌نمايد.

رييس بخش مجري نيز موظف است درخواست‌هاي دريافت شده را به صورت روزانه بررسي و جهت انجام از طريق سيستم مكاتبات اداري اتوماسیونی به مهندس ارشد/ مهندس/ تكنسين ارشد ارسال نمايد.

مهندس ارشد/ مهندس/ تكنسين ارشد موظف است فرم‌هاي "درخواست انجام كارهاي تعميراتي" را بر اساس اولويت، روزانه در اختيار گروه مجري خود قرار دهد و سپس اقدام به صدور پروانه كار در محل Permit Office نمايد و امضاهاي مجاز را مطابق با روش اجرايي "صدور پروانه كار" به شماره SFP/P-01-00 اخذ نموده آن را به سرپرست گروه مجري جهت انجام تعميرات لازم تحويل نمايد.

سرپرست بخش مجري پيمانكار موظف است با تيم تعميراتي خود بلافاصله پس از دريافت پروانه كار، و تحت نظارت مهندس ارشد/ مهندس/ تكنسين ارشد حسب نوع تجهيز با استفاده از دستورالعمل‌هاي پيوست 7-3 روش اجرايي "تعميرات پيشگيرانه و پيشبينانه" اقدام به چك و بازرسي دستگاه و رفع عيب آن نمايد.

مهندس ارشد/ مهندس/ تكنسين ارشد موظف است پروانه كار راپس از پايان كار تعميراتي واخذ امضاهاي مجاز مطابق با روش اجرايي "صدور پروانه كار " به شماره SFP/P-01-00 به Permit Office عودت نمايد.

مهندس ارشد/ مهندس/ تكنسين ارشد موظف است پس از پايان انجام هر درخواست كار تعميراتي، اطلاعات گزارش اقلام مصرفي و نفر ساعت استفاده شده براي كار تعميراتي مورد تقاضا را در همان فرم درخواست كار وارد كرده و پس از تاييد از طريق سيستم مكاتبات اداري به رييس بخش مجري خود ارجاع دهد.

رييس بخش مجري نيز موظف است به صورت روزانه فرم‌هاي "درخواست انجام كارهاي تعميراتي" را پس از بررسي و تاييد، از طريق سيستم مكاتبات اداري به رييس واحد برنامه‌ريزي عودت دهد.

رييس برنامه‌ريزي تعميرات موظف است پس از دريافت پيش نويس تاييد انجام كار از واحد مجري حداكثر ظرف مدت 24 ساعت اطلاعات تكميل شده درخواست كار را در پايگاه داده الكترونيكي ثبت مي‌نمايد و آن را تبديل به نامه مي‌كند و به واحد متقاضي كار تعميراتي جهت اطلاع از انجام كار ارسال نمايد.

مسؤول برنامه‌ريزي در پايان هرماه ليست درخواست كارهاي معوقه را از پايگاه داده استخراج نموده ونسبت به پيگيري علل عدم انجام كار از طريق مكاتبه با واحدهاي مجري اقدام مي‌نمايد.

#### 5- 2-  انجام تعميرات اضطراري

رييس واحد بهره‌برداري/ جانشين وي و يا رييس عمليات نوبت كاري موظفند به محض وقوع شرايط اضطراري از طريق تماس بيسيمي و يا تلفني، وضعيت اضطراري تجهيز يا دستگاه مورد نظر را به رييس واحد تعميرات/ رييس بخش مجري اعلام نمايد.

رييس بخش مجري/ جانشين وي نيز موظف است بلافاصله از طريق تماس بيسيم و يا تلفني، وضعيت اضطراري دستگاه يا تجهيز اعلام شده از سوي رييس واحد بهره‌برداري/ جانشين وي و يا رييس عمليات نوبت كاري را به مهندس ارشد/ مهندس/ تكنسين ارشد اعلام كند .

مهندس ارشد/ مهندس/ تكنسين ارشد نيز موظف است بلافاصله از طريق تماس تلفني و يا بيسيمي هماهنگي‌هاي لازم با گروه‌هاي مجري خود جهت حضور در محل وقوع شرايط اضطراري را انجام دهد.

رييس واحد بهره‌برداري/ جانشين وي و يا رييس عمليات نوبت كاري موظف است بلافاصله از طريق تماس بيسيمي يا راديويي هماهنگي هاي لازم با مسئول Permit Office جهت صدور"پروانه كار اضطراري" را انجام دهد.

تكنسين ارشد/ مهندس/ مهندس ارشد موظف است بلافاصله جهت دريافت پروانه كار اضطراري، مطابق روش اجرايي "صدور پروانه كار " به شماره SFP/P-01-00  امضاهاي مجاز را اخذ نموده و جهت شروع انجام كار در اختيار سرپرست گروه مجري خود قرار دهد.

بلافاصله پس از دريافت پروانه كار، سرپرست گروه مجري موظف است تحت نظارت مهندس ارشد/ مهندس/ تكنسين ارشد حسب نوع تجهيز و مشكل پيش‌آمده بر اساس دستورالعمل‌هاي پيوست 7-3 روش اجرايي "تعميرات پيشگيرانه و پيشبينانه" اقدام به چك، بازرسي و رفع عيب نمايد. پس از پايان كار تعميراتي مهندس ارشد/ مهندس/ تكنسين ارشد موظف است نسبت به اخذ امضاهاي مجاز پروانه كار مطابق با روش اجرايي "صدور پروانه كار " به شماره  SFP/P-01-00اقدام نموده و آنرا به Permit Office عودت دهد.

نوبتكار ارشد واحد بهره‌برداري نيز موظف است در اولين فرصت از شروع كار و در نهايت تا انتهاي انجام كار فرم"درخواست انجام كارهاي تعميراتي" دستگاه مورد نظر را، تكميل و امضاء نمايد و از طريق سيستم مكاتبات اداري اتوماسیونی به روساي واحد هاي (--) ارسال نمايد.

روساي واحدهاي (--) نيز موظفند بلافاصله پس از امضاء، از طريق سيستم مكاتبات اداري اتوماسیونی، آن را به رييس واحد برنامه‌ريزي ارسال نمايند.

#### 5- 3-  گزارشات

مسئولين واحدهاي تعميراتي مؤظفند كليه اقدامات انجام شده شامل تعميرات روزمره و اضطراري را بصورت روزانه طي فرم"گزارش روزانه واحدهاي تعمیراتي" به شماره MPU/F-02-02-01 پيوست 7-1-2 به رئيس تعميرات گزارش نمايند.

همچنين سوابق تعميرات اضطراري انجام شده روي تجهيزات دوار در فرم" گزارش تعميرات اضطراري تجهيزات دوار" به شماره MPU/F-02-03-00 پيوست 7-1-3 ثبت و در پرونده تجهيز مذكور بايگاني مي‌گردد.

### 6-مراجع

### 7- پيوست‌ها

7-1- فرم‌ها

7-1-1- فرم"درخواست انجام كارهاي تعميراتي" به شماره MPU/F-02-01-00

7-1-2- فرم"گزارش روزانه واحدهاي تعمیراتي" به شماره MPU/F-02-02-00

7-1-3- فرم" گزارش تعميرات اضطراري تجهيزات دوار" به شماره MPU/F-02-03-00

7-2- جداول

7-3- دستورالعمل‌ها

پيوست 7-1-1

فرم "درخواست انجام كارهاي تعميراتي" به شماره MPU/F-02-01-00

پيوست 7-1-2

فرم"گزارش روزانه واحدهاي تعمیراتي" به شماره MPU/F-02-02-01

پيوست 7-1-3

فرم" گزارش تعميرات اضطراري تجهيزات دوار" به شماره MPU/F-02-03-00