| مندرجات : 1- هدف 2- دامنه كاربرد 3- مسئولیتها واختیارات 4- تعاریف 5- مراجع 6 - مستندات مرتبط 7- شرح 8- ضمائم |  |  | توجه : در زمان استفاده از سند حتما به شرح تغییرات و آخرین ویرایش از سندتوجه فرمائید. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره اصلاحيه | شماره صفحه تغييرات | شرح تغييرات |  |  |
| یک | کلیه صفحات | منطبق با استاندارد ISO/9001:2015 |  |  |
|  | تهيه کننده : تضمین کیفیت | تائيد کننده : مدیر کمیته راهبری |  | تصويب کننده : مدیر عامل |
| تاريخ و امضاء | تاریخ تهیه :../../... | تاریخ تائید : ../../.. |  | تاریخ تصويب : ../../.. |
| محل مهر | معتبر Valid | باطل Inoperative |  | جهت اطلاع Only for Information |

1.هدف :

هدف از تدوين اين روش اجرايي، استقرار، اجرا، نگهداري و بهبود يک روش اجرائي جهت ‌طرح‌ريزي وكنترل کليه تغييرات،  اعم از تغييرات موقت‌ و دائمي كه درتركيب نيروي انساني، تجهيزات و تسهيلات، فرآيندها ورويه ها و... ايجاد مي‌گردد، مي باشد تا از نتايج نا مطلوب اين تغييرات بر شرکت اجتناب گردد.

2.دامنه كاربرد :

کليه معاونت ها، واحد هاي وابسته شرکت.

3.مسئولیتها واختیارات :

3-1-مسئوليت تهيه اين روش اجرائي بر عهده تضمین کیفیت مي باشد.

3-2- مسئوليت تصويب اين روش اجرائي بر عهده مدیر عامل شرکت مي باشد.

3-3- مسئوليت تصويب اعمال تغيير پيشنهادي بعهده مدیر عامل شرکت مي باشد.

4.تعاريف :

تغيير: هرگونه جايگزيني، تعويض، کم کردن، اضافه کردن، توسعه يک واحد، تجهيزات، روش هاي اجرايي، دستورالعمل ها، قوانين و مقررات، ساختار سازماني و نيروي کار در يک سازمان را تغيير گويند.

تغيير اضطراري: تغيير مورد نياز در شرايطي که پيروي از روش اجرايي عادي مديريت تغيير بتواند منجر به يک خطر غير قابل قبول گردد.

تغيير موقتي: تغييري است که در يک دوره زماني کوتاه مدت و از پيش تعيين شده، صورت مي گيرد.

تغيير دائمي: به تغييرات پايدار اطلاق مي شود.

مديريت تغيير: فرآيندي است جهت ارزيابي و کنترل تغييرات (قبل از اجراي اين تغييرات) در طراحي تاسيسات، عمليات و سازمان دهي فعاليت ها تا اطمينان حاصل گردد که در اثر اجراي اين تغييرات، خطرات جديدي ايجاد نشده و ريسک خطرات موجود براي ذینفعان سازمان افزايش نمي يابد.

درخواست تغيير: درخواست رسمي جهت اعمال تغييراتي در تجهيزات، مواد شيميايي، دستورالعمل ها، ساختار سازماني، کارکنان و ... مي باشد. در چنين مواردي مي توان از فرم درخواست تغيير و يا ادغام اين درخواست در مستندات موجود براي کنترل و يا درخواست کار استفاده نمود.

هماهنگ کننده مديريت تغيير: شخصي که مسئول استقرار سيستم مديريت تغيير در تمامي و يا قسمتي از سازمان مي باشد.

5.مراجع :

-  استاندارد ISO 9001:2015 سيستم هاي مديريت كيفيت_مباني و واژگان

6.مستندات مرتبط :

      - روش اجرايي آموزش					به شماره …-P11

      - روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق			به شماره …-P01

      - روش اجرایی دستیابی به اهداف کیفی			به شماره …-P21

7.شرح :

الف ) كليات :

اساسا تغييرات، جزء لاينفک بقاي سازمانها مي باشند اما  اغلب حوادث بزرگ دنيا نيز در اثر عدم مديريت تغييرات بوقوع پيوسته اند. در مديريت تغيير موارد ذيل بايستي در نظر گرفته شود:

- مسئوليت بررسي مجدد وثبت عوامل بالقوه آسيب رسان ناشي ازتغييرات انجام يافته يا اعمال آنها

- مستند نمودن “ تغييرات ”مورد توافق قرارگرفته و رويه اعمال آنها

- الزامات آموزشي و ارتباطات

- در صورت امكان محدوده زماني مشخص شود.

- چگونگي پايش وتائيد الزامات

- معيار پذيرش واقدام لازم براي مواقعي كه خلافي صورت گرفته

- صاحب اختيار براي تائيد اعمال تغييرات پيشنهادي

7-1-انواع تغييرات:

- نيروي انساني، محصولات، خدمات، فرآيند ها،  تامين کنندگان و پيمانکاران، تکنولوژي، متد و روش کار، استانداردها و مقررات و ...

- مهمترين و مشکل ترين بخش در مقوله مديريت تغيير، شناسائي آن مي باشد.

- هر گونه تغييري در شرکت بايستي قبل از اجرا توسط هماهنگ کننده مدیریت تغییر تصديق و صحه گذاري گردد.

نکته : تغييرات فوق مي توانند موقتي و يا دائمي باشند.

7-2  دلايل تغييرات :

- توسعه، بهبود، نيازمنديهاي گروههاي ذينفع، رويدادهاي غير قابل پيش بيني و ...

نکته : مراحل توسعه شامل مطالعات امکان سنجي، طرح ريزي، ساخت، راه اندازي، عمليات، سرويس و نگهداري، جمع آوري و ترک محل مي باشد.

7-3  گردش کار مديريت تغيير:

گردش کار فرايند مديريت تغيير مطابق فلوچارت مديريت تغيير و به شرح ذيل مي باشد:

7-3-1- کليه کارکنان درخواست هاي تغيير پيشنهادي خود را که در ارتباط با  نيروي انساني، محصولات، خدمات، فرآيند ها، تکنولوژي، متد و روش کار و ... ميباشد را طي فرم پيشنهاد تغيير به شماره …-F77 ابتدا به سرپرست يا مديران خود (بررسي کنندگان اوليه) ارسال کرده و پس از تاييد بررسي کننده اوليه، در صورتی که تغییر پیشنهادی مطابق تعریف تغییر در سازمان بود، فرم پيشنهاد تغيير به کمیته راهبری ارسال مي نمايند.

در صورتی که تغییر پیشنهاد شده، با آنچه که سازمان به عنوان پیشنهاد تعریف نموده است، همخوانی نداشت، فرم پيشنهاد تغيير، به فرد جهت بازنگری با ذکر دلیل، عودت داده می شود.

7-3-2- کمیته راهبری با بررسي پيشنهاد تغيير رسيده، در صورت موافقت اوليه با پيشنهاد مذکور در ذيل فرم پيشنهاد تغيير، جهت بررسي ملاحظات ناشي از اعمال تغيير پيشنهاد واصله را به هماهنگ کننده مديريت تغيير ارسال مي نمايد.

نکته: دردرخواست تغيير، مشخص كردن دائمي یا موقت بودن تغيير الزامي مي باشد.

در صورت عدم موافقت بررسي تغيير پيشنهادي، درخواست / پيشنهاد تغيير بايگاني مي شود.

7-3-3- کمیته راهبری پس از دريافت فرم پيشنهاد تغيير اقدام به تهيه بسته تمهيدات مورد نياز تغيير نموده و آن را به پيوست فرم پيشنهاد تغيير، جهت تصميم گيريهاي بعدي به هماهنگ کننده مديريت تغيير ارسال مي نمايد. اين بسته حاوي اطلاعات ذيل  مي باشد:

- ماهيت “ تغيير”  ونتايج بالقوه ناشي‌ازآنها‌‌

- شناسائي خطرات ناشي از تغيير

- ارزيابي ريسک ناشي از تغيير

- تهيه هدف و برنامه کاهش ريسک در صورت بالا بودن رتبه ريسک

- تعيين منابع مورد نياز براي دستيابي به هدف مذکور

- تعيين نحوه اصلاحات و تغييرات در طول پيشرفت برنامه

- تهيه الزامات آموزشي مورد نياز تغيير و حصول اطمينان از صلاحيت و آگاهي پرسنل

- تهيه الزامات ارتباطي و اطلاع رساني تغيير

- تعيين محدوده زماني کاهش ريسک و اعمال تغيير

- تهيه الزامات پايش و تاييد

- تعيين معيار پذيرش

- تعيين چگونگي اجرا و اندازه گيري کفايت ساز و کارهاي اصلاحي

- تهيه شرح اقدامات واکنشي مورد نياز

- به روزآوري مدارک ارزيابي ريسک هاي شرکت

يادآوري : در صورت نياز به مطالعات بيشترتغيير پيشنهادي جهت بررسي بيشتر به كميته راهبري ارجاع مي شود.

7-3-4- هماهنگ کننده مديريت تغيير پس از پياده سازي طرحهاي مندرج در پکيج، جهت حصول اطمينان از حذف يا کاهش ريسک، اقدام به ارزيابي ريسک مجدد مي نمايد. در صورت حذف يا کاهش ريسک به حد قابل تحمل، نتيجه را به کمیته راهبری اعلام مي نمايد در غير اينصورت اقدام به تصحيح پکيج و پياده سازي مجدد طرحها نموده و پس از ارزيابي ريسک مجدد و حصول اطمينان از حذف يا کاهش ريسک، نتيجه به کمیته راهبری اعلام مي شود.

7-3-5- پس از ارجاع طرح از، کمیته راهبری بر اساس نتايج به دست آمده  مبني بر حذف يا کاهش ريسک تغيير پيشنهادي به  حد قابل تحمل، با آسودگي خاطر،  اجراي تغيير پيشنهادي را از واحدهاي مرتبط خواستار مي شود. (تایید بررسی)

7-3-6- رئيس واحدي كه طرح به او ارجاع شده است موظف است نتيجه اقدامات را به اطلاع کمیته راهبری برساند. (اجرای تغییر)

فلوچارت روش اجرايي سيستم مديريت تغيير

این وظیفه می تواند توسط هر فردی در سازمان انجام شود.

این وظیفه می تواند توسط هر فردی در سازمان انجام شود.

تعیین ضرورت انجام تغییر

تعیین ضرورت انجام تغییر

این وظیفه توسط فرد پیشنهاد دهنده صورت می گیرد.

این وظیفه توسط فرد پیشنهاد دهنده صورت می گیرد.

آماده نمودن فرم درخواست تغییر

آماده نمودن فرم درخواست تغییر

آیا تغییر پیشنهادی پیگیری شود؟

آیا تغییر پیشنهادی پیگیری شود؟

تکمیل درخواست تغییر و برگشت آن به پیشنهاد دهنده

تکمیل درخواست تغییر و برگشت آن به پیشنهاد دهنده

بررسی اولیه

بررسی اولیه

خیر

خیر

بلی

بلی

خیر

خیر

خارج نمودن آن از سیستم مدیریت تغییر

خارج نمودن آن از سیستم مدیریت تغییر

آیا این مورد یک تغییر است؟

آیا این مورد یک تغییر است؟

بلی

بلی

آیا یک بررسی توسط گروهی از متخصصان مورد نیاز است؟

آیا یک بررسی توسط گروهی از متخصصان مورد نیاز است؟

خیر

خیر

طبقه بندی بررسی

طبقه بندی بررسی

انجام بررسی توسط یک متخصص از متخصصان به منظور شناسایی خطرهای بالقوه و وظایف مرتبط.

مستند نمودن کنترلهای مورد نیاز جهت اجرا

انجام بررسی توسط یک متخصص از متخصصان به منظور شناسایی خطرهای بالقوه و وظایف مرتبط.

مستند نمودن کنترلهای مورد نیاز جهت اجرا

بلی

بلی

بررسی خطرها

بررسی خطرها

انجام بررسی توسط گروهی از متخصصان بمنظور شناسایی خطرهای بالقوه و وطایف مرتبط. مستند نمودن کنترلهای مورد نیاز جهت اجراء

انجام بررسی توسط گروهی از متخصصان بمنظور شناسایی خطرهای بالقوه و وطایف مرتبط. مستند نمودن کنترلهای مورد نیاز جهت اجراء

تکمیل وظایف شناسایی شده الزامی قبل از اجراء

تکمیل وظایف شناسایی شده الزامی قبل از اجراء

تایید بررسی

تایید بررسی

آیا قبل از اجراء کلیه وظایف انجام شده اند؟

آیا قبل از اجراء کلیه وظایف انجام شده اند؟

خیر

بلی

اجرای تغییر با استفاده از کنترل های مشخص شده در روش های اجرایی سازمان و بررسی مدیریت تغییر

اجرای تغییر با استفاده از کنترل های مشخص شده در روش های اجرایی سازمان و بررسی مدیریت تغییر

خیر

خیر

خاتمه بررسی

خاتمه بررسی

آیا بعد از اجراءکلیه وظایف انجام شده اند؟

آیا بعد از اجراءکلیه وظایف انجام شده اند؟

انجام وظایف بعد از اجراء

انجام وظایف بعد از اجراء

بلی

بلی

مستند سازی مدیریت تغییر و بایگانی آن

مستند سازی مدیریت تغییر و بایگانی آن

مستندات مرتبط:

فرم پیشنهاد تغییر 				…-F78